| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИКАЗ | Алтай РеспубликаныҤ ӰредӰ ЛЕ билим министерствозы jAKAРУ |
| --- | --- |

“               ”         апреля       2017 г.                                                                                    №

г. Горно-Алтайск

Об организации опытной эксплуатации регионального сегмента

единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в учреждениях дополнительного образования детей на территории Республики Алтай

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам», распоряжения Правительства Республики Алтай от 5 октября 2015 года № 510-р «Об обеспечении создания регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» приказываю:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее – региональный сегмент) в учреждениях дополнительного образования детей на территории Республики Алтай согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.

- Определить Автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного образования» пилотным в рамках опытного внедрения регионального сегмента.

- Утвердить состав рабочей группы по организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в учреждениях дополнительного образования детей на территории Республики Алтай согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.

- Утвердить форму отчета по выполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по организации опытной эксплуатации регионального сегмента Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования детей на территории Республики Алтай согласно приложению № 3 к настоящему Приказу.

- Ответственным за координацию внедрения на уровне Министерства образования и науки Республики Алтай назначить программиста КУ РА «ЦоД МоРА», регионального оператора С.Е. Корчуганову.

- Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра О.В. Муклаеву.

Министр 									А.В. Бондаренко

| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к приказу Министерства образования и науки Республики Алтай №_____ от _________ |
| --- |
| План мероприятий («дорожная карта») по организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее – региональный сегмент) в учреждениях дополнительного образования детей на территории Республики Алтай |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| I. Нормативно-правовое обеспечение процесса внедрения Регионального сегмента |
|  | Разработка и согласование приказа об организации опытной эксплуатации межведомственной системы | Руководители организации дополнительного образования детей (далее – Руководители ОДО) | 17-21 апреля 2017 г. | Разработан приказ организации дополнительного образования детей |
|  | Назначение ответственных лиц в ОДО, определение функциональных обязанностей внутри системы «Электронное дополнительное образование» | Руководители ОДО | 17-21 апреля 2017 г. | Разработана необходимая документация |
| II. Методическое обеспечение межведомственной системы |
|  | Оказание методической и консультационной поддержки образовательным организациям в отношении процесса опытной эксплуатации межведомственной системы | Министерство образования и науки Республики Алтай (далее – МОН РА), техническая поддержка | Весь период использования системы | Оказана методическая, информационно-аналитическая и консультационная поддержка в отношении процесса внедрения межведомственной системы |
|  | Организация аудио-конференцсвязи (обучения) администраторов/ответственных лиц | МОН РА, техническая поддержка, Центр информационной безопасности | 21 апреля 2017 г. | Проведено повторное обучение администраторов системы |
| III. Этап опытной эксплуатации межведомственной системы |
|  | Ввод в опытную эксплуатацию межведомственной системы | Руководители ОДО | 17 мая – 31 августа 2017 г. | Межведомственная система введена в опытную эксплуатацию |
|  | Загрузка администраторов ОДО | МОН РА, Руководители ОДО | 17-21 апреля 2017 г. | В МОН РА направлены шаблоны с данными администраторов ОУ для дальнейшей загрузки в систему |
|  | Создание новых и редактирование существующих ролей сотрудников под нужды пользователей Системы. Создание/загрузка пользователей с ролями «Сотрудник» | МОН РА, Руководители ОДО | 19-26 апреля 2017 г. | В межведомственную систему загружены пользователи с ролью «Сотрудник» |
|  | Проверка/заполнение разделов «Данные моего учреждения», «Материальная база» | Руководители ОДО | 19-26 апреля 2017 г. | Заполнены разделы «Данные моего учреждения», «Материальная база» |
|  | Проверка/редактирование справочников «Периоды обучения», «Учебные смены» (с указанием подпериодов и праздников, на оставшийся период обучения) | Руководители ОДО | 19-26 апреля 2017 г. | Заполнены справочники «Периоды обучения», «Учебные смены» (с указанием подпериодов и праздников) |
|  | Заполнение справочников «Направления», «Отделения» | Руководители ОДО | 24 апреля – 5 мая 2017 г. | Заполнены справочники «Направления», «Отделения» |
|  | Заполнение справочников «Инвентарь», «Программное обеспечение», реестра «Аудиторный фонд» | Руководители ОДО | 24 апреля – 5 мая 2017 г. | Справочники «Инвентарь», «Программное обеспечение», реестр «Аудиторный фонд» заполнены данными |
|  | Заполнение справочников «Учебные смены», «Предметы», «Периоды обучения», «Виды работ на занятии», «Образовательные программы» | Руководители ОДО | 24 апреля – 5 мая 2017 г. | Справочники «Учебные смены», «Предметы», «Периоды обучения», «Виды работ на занятии», «Образовательные программы» заполнены данными |
|  | Заполнение справочников «Виды оценок», «Направление деятельности», «Типы деятельности» | Руководители ОДО | 24 апреля – 5 мая 2017 г. | Справочники «Виды оценок», «Направление деятельности», «Типы деятельности» заполнены |
|  | Заполнение реестра «Группы» | Руководители ОДО | 8-17 мая 2017 г. | Реестр «Группы» заполнен данными |
|  | Заполнение шаблонов для импорта данными обучающихся и родителей, которые еще не занесены в систему (поступившие с 1 сентября 2016 учебного года) и распределение учащихся по группам | Руководители ОДО | 8-17 мая 2017 г. | В МОН РА направлены шаблоны с данными обучающихся и родителей для дальнейшей загрузки в систему. Загруженные дети распределены в реестр «Группы» |
|  | Работа с разделом «Расписание»; Заполнение реестра «Расписание звонков», «Расписание занятий» | Руководители ОДО | 17 мая – 31 августа 2017 г. | Ведется работа с разделом «Расписание», классным журналом |
| IV. Подведение итогов опытной эксплуатации межведомственной системы |
|  | Представление образовательными организациями информации о ходе реализации дорожной карты согласно Приложению 4 к настоящему Приказу | Руководители ОДО | 15 и 30 числа месяца | В Министерство образования и науки РА представлена информация о ходе исполнения «дорожной карты» согласно Приложению 4 к настоящему Приказу |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу Министерства образования

и науки Республики Алтай №_____ от _________

Состав рабочей группы по организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в учреждениях дополнительного образования детей на территории Республики Алтай

- Руководители рабочей группы:

Муклаева Ольга Валерьевна – заместитель министра (руководитель рабочей группы);

Болтошева Ольга Борисовна – Первый заместитель министра (заместитель руководителя рабочей группы);

Саврасова Ольга Станиславовна – заместитель министра (заместитель руководителя рабочей группы);

Корчуганова Софья Евгеньевна – программист (секретарь рабочей группы);

- Члены рабочей группы:

Дадочкина Елена Анатольевна, АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования»;

Елфимова Ирина Ивановна – начальник отдела образовательной политики и нормативно-правового регулирования;

Каменева Наталья Юрьевна – начальник отдела образовательной политики;

Мискина Арина Артуровна – специалист по дополнительному образованию;

Митрофанова Оксана Сергеевна, АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования»;

Паклин Михаил Итальевич, АУ ДО РА «Детско-юношеская конноспортивная школа имени А.И. Ялбакова»;

Тымыев Виктор Карлович – начальник отдела бюджетного планирования, реализации проектов и программ;

Цыкалова Ирина Александровна, МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска»;

Чандыева Екатерина Дмитриевна, БОУ РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА»;

Челчушев Владимир Борисович, БУ ДО РА «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа»;

Чепканакова Ирина Александровна, БУ РА «Республиканский центр оценки качества образования»;

Шевелева Ирина Владимировна, АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления»;

Шутова Татьяна Семеновна – ведущий экономист.

| ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к приказу Министерства образования и науки Республики Алтай №_____ от _________ |
| --- |
| Форма отчета по выполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в учреждениях дополнительного образования детей на территории Республики Алтай |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Статус исполнения (исполнено/не исполнено) | Причины неисполнения и сроки реализации в случае неисполнения / Комментарии |
| I. Нормативно-правовое обеспечение процесса внедрения Регионального сегмента |
|  | Разработка и согласование приказа об организации опытной эксплуатации межведомственной системы | 17-21 апреля 2017 г. |  |  |
|  | Назначение ответственных лиц в ОДО, определение функциональных обязанностей внутри системы «Электронное дополнительное образование» | 17-21 апреля 2017 г. |  |  |
| II. Этап опытной эксплуатации межведомственной системы |
|  | Ввод в опытную эксплуатацию межведомственной системы | 17 мая – 31 августа 2017 г. |  |  |
|  | Загрузка администраторов ОДО | 17-21 апреля 2017 г. |  |  |
|  | Создание новых и редактирование существующих ролей сотрудников под нужды пользователей Системы. Создание/загрузка пользователей с ролями «Сотрудник» | 19-26 апреля 2017 г. |  |  |
|  | Проверка/заполнение разделов «Данные моего учреждения», «Материальная база» | 19-26 апреля 2017 г. |  |  |
|  | Проверка/редактирование справочников «Периоды обучения», «Учебные смены» (с указанием подпериодов и праздников, на оставшийся период обучения) | 19-26 апреля 2017 г. |  |  |
|  | Заполнение справочников «Направления», «Отделения» | 24 апреля – 5 мая 2017 г. |  |  |
|  | Заполнение справочников «Инвентарь», «Программное обеспечение», реестра «Аудиторный фонд» | 24 апреля – 5 мая 2017 г. |  |  |
|  | Заполнение справочников «Учебные смены», «Предметы», «Периоды обучения», «Виды работ на занятии», «Образовательные программы» | 24 апреля – 5 мая 2017 г. |  |  |
|  | Заполнение справочников «Виды оценок», «Направление деятельности», «Типы деятельности» | 24 апреля – 5 мая 2017 г. |  |  |
|  | Заполнение реестра «Группы» | 8-17 мая 2017 г. |  |  |
|  | Заполнение шаблонов для импорта данными обучающихся и родителей, которые еще не занесены в систему (поступившие с 1 сентября 2016 учебного года) и распределение учащихся по группам | 8-17 мая 2017 г. |  |  |
|  | Работа с разделом «Расписание»; Заполнение реестра «Расписание звонков», «Расписание занятий» | 17 мая – 31 августа 2017 г. |  |  |